**[ 3월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]**

| **프로젝트 타이틀** | 음식 사진 분석을 통한 헬스 케어 서비스 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 팀명** | 주식회사 BAPPU | 프로젝트 팀원 | 구성봉(팀장)  김장현, 김주희, 이성진, 이재훈, 조휘 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 23:59 전까지 최종본을 저장해주세요

| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| --- | --- | --- |
| **구 분** | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| **데이터**  **사이언스** | 1. 1차 모델 구축 및 테스트 / 완료  2. 전체 데이터 전처리 / 진행중  3. 모델 API 구축 / 완료  4. 2차 모델 학습 테스트 / 진행중 | 1. 모델 API 테스트 2. 대용량 데이터 전처리 방안 모색 3. 2차 모델 학습 |
| **데이터**  **엔지니어링** | 1. 로그인, 회원가입, 관리 API 구축 / 완료 2. API, DB 연동 / 진행중 3. 메인페이지 기능 추가(이미지업로드) / 완료 4. 결과페이지 기획 및 아웃라인 작성 / 완료 | 1. 모델 API 구현 2. 모델 API - 결과페이지 연동 3. 기능 점검(보강) 및 디자인 수정 |
| **공 통** | 1. 웹 서비스 화면 구성, 배치 논의 2. 웹 서비스 기능 논의 | 1. 웹서비스 테스트 |

| **2. 강사님 피드백** | |
| --- | --- |
| **데이터 사이언스**  **임종혁 강사님** | 미입력 |
| **데이터 엔지니어링**  **이정구 강사님** | 1. 프로젝트 진행이 많이 되었으며 차주까지 완성도 높이면 좋겠음 2. 디자인적인 부분은 시간이 소요되니 기능 구현 먼저 끝내고 진행 |