**[ 4월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]**

| **프로젝트 타이틀** | 음식 사진 분석을 통한 헬스 케어 서비스 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 팀명** | 주식회사 BAPPU | 프로젝트 팀원 | 구성봉(팀장)  김장현, 김주희, 이성진, 이재훈, 조휘 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 23:59 전까지 최종본을 저장해주세요

| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| --- | --- | --- |
| **구 분** | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| **데이터**  **사이언스** | 1. 모델 API 테스트 / 완료 2. 대용량 데이터 전처리 방안 모색 3. 2차 모델 학습 / 진행 중 | 1. 2차 모델 학습 종료 및 반영 |
| **데이터**  **엔지니어링** | 1. 모델 API 구현 / 완료 2. 모델 API - 메인페이지 연동 / 완료 3. 기능 점검(보강) / 진행 중 4. 앱 연동 검토 | 1. 기능 점검(보강) 2. 1차 통합시험 불합격 항목 보완 3. 2차 통합시험 준비(4.13. 예정) |
| **공 통** | 1. 1차 통합시험 / 완료  * 총 40개 항목 중 3개 불합격 / 보완 예정  1. 웹 디자인 개선 / 진행 중 | 1. 1차 통합시험 / 완료 2. 웹 디자인 개선 |

| **2. 강사님 피드백** | |
| --- | --- |
| **데이터 사이언스**  **임종혁 강사님** | 미입력 |
| **데이터 엔지니어링**  **이정구 강사님** | 필수적인 기능위주로 구현하고 대략적을 완성되면 추가적으로 기능을 보완하는 순서로 진행하면 좋을것같습니다. 남은 기간도 열심히 해주세요. |